# Documento — Plan de Trabajo

## Checkpoint del 13 de agosto

# 1. Uso de agentes de IA

Para esta entrega se utilizó Claude (Anthropic) como agente de IA de apoyo para el desarrollo de los paneles de interfaz (Pausa, Forja y fondo placeholder). El uso se limitó a:

- Diseñar la arquitectura de scripts de UI aplicando principios SOLID.

- Generar el código base de los paneles, el control de volumen provisorio y el sistema de comandos de input.

- Dejar la estructura preparada para que, más adelante, se pueda ampliar a multijugador local (varios dispositivos de entrada) sin reescribir los paneles.

Todo el código generado fue revisado, integrado y probado manualmente en el Editor de Unity antes de subirse al repositorio.

# 2. Contexto del proyecto

El juego incluye un sistema de Forja con tres zonas de trabajo (Horno, Prensa y Conformación) a las que el jugador accederá durante la partida. Está previsto que sea multijugador local, por lo que el sistema de entrada e interfaz se diseña desde el inicio de forma desacoplada, para poder sumar más adelante detección de cercanía/mirada y movimiento automático de cámara sin reescribir lo ya hecho.

# 3. División de tareas

- Menú principal — ya resuelto.

- Inventario (tecla E) — ya resuelto.

- Escena / mapa con placeholders de las zonas — ya resuelto.

- Menú de pausa, Panel de Forja y fondo placeholder — a cargo de esta entrega, con apoyo de IA.

# 4. Plan de trabajo por día

## Día 1 — Arquitectura y scripts base

- Definir interfaces base: IUIPanel, IVolumeController, IMenuCommandHandler.

- Implementar UIPanelBase (clase abstracta común a todos los paneles).

- Escribir PauseMenuPanel y SimpleVolumeController.

- Escribir ForgeMenuPanel y ForgeZoneOption (datos de cada zona).

- Escribir MenuCommandRouter y PlayerMenuInput (Esc / Q).

## Día 2 — Integración en el Editor

- Armar el Canvas del menú de pausa: panel, slider de volumen y texto.

- Armar el Canvas del panel de Forja: 3 botones de zona + texto de estado.

- Agregar imagen de fondo placeholder en al menos un panel.

- Conectar todos los componentes en el Inspector (root, referencias, listeners).

## Día 3 — Pruebas y ajustes

- Probar apertura/cierre de Pausa con Esc y de Forja con Q.

- Verificar que el slider modifique el valor visible de volumen.

- Verificar que cada botón de zona resalte correctamente y actualice el texto ("Zona: Horno", etc.).

- Revisar nombres, prefabs y organización de carpetas antes de commitear.

## Día 4 — Entrega

- Commit y push de escenas, prefabs y scripts al repositorio.

- Subir este documento ("documento") con el plan de trabajo.

- Revisión final del checklist del checkpoint del 13/8.

# 5. Checklist — Interfaz de usuario funcionando

- Panel del menú principal con botón Jugar (ya resuelto por el equipo).

- Menú de pausa con slider de volumen que modifica un valor visible.

- Panel de inventario con tecla E (ya resuelto por el equipo).

- Panel de Forja con tecla Q y botones de zona (Horno, Prensa, Conformación).

- Fondo placeholder aplicado en al menos un panel.

# 6. Fuera de alcance de esta entrega

- Detección de cercanía/mirada para habilitar la tecla Q — checkpoint del 3/9.

- Movimiento automático de cámara entre zonas con Cinemachine — checkpoint del 17/9.